DOCUMENTO DE VISIÓN Y ALCANCE

1. INTRODUCCIÓN

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

2.1. Necesidad

2.2. Problemas y Motivación

3. VISIÓN

4. SOLUCIÓN PROPUESTA

4.1. Objetivos

4.2. Alcance

4.3. Stakeholders y Usuarios

4.3.1. Perfiles de los Stakeholders

4.3.2. Perfiles de los Usuarios

4.4. Supuestos y Dependencias

4.5. Restricciones de fechas

4.6. Otras restricciones

5. CRONOGRAMA

6. RIESGOS

INTRODUCCIÓN

El proyecto que se presenta mediante este documento trata de una applicaciòn de control de stock, en un principio. En el cual será delimitado al universo de una óptica.

Nuestro programa controla el stock de la óptica Jordan el cual posee anteojos, cristales, lentes de contacto, limpiadores. Se desea llevar un control de la mercadería disponible y registrar a quien se a vendido cada producto.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

**Necesidad**

La empresa en un principio tiene la necesidad de obtener un sistema que le pueda brindar un control de stock y de ventas.

**Problemas y Motivación**

Actualmente la empresa no tiene ninguna aplicación para poder llevar un control de stock y de ventas; están registrando todo mediante un balance en un cuaderno. Esta falta de un control más exacto ha llevado a no saber bien cuanto tienen de mercadería, perder registros de recetas médicas y no tener con exactitud un control fehaciente de ganancias.

VISIÓN

La visión de nuestro proyecto es poder brindar al cliente una herramienta que le ayude a controlar el stock, de forma básica.

SOLUCIÓN PROPUESTA

**Objetivos**

El sistema a desarrollar permitirá a la empresa poder tener un control de todos sus activos. Permitirá poder tener una visión más clara de sus ganancias, disminuye perdidas de stock por medio de los vendedores y dará herramientas para tener una visualización clara de sus ganancias.

**Alcance**

El sistema a desarrollar abarcara las siguientes áreas:

* Gestión de Stock de anteojos
* (ver como describir) pedidos de cristales y lentes de contacto a proveedores
* Gestión de Stock de limpiadores
* Gestión de stock de estuches

El sistema a desarrollar no incluirá:

* Sueldos
* Ventas de lentes de contacto
* Ventas de anteojos y cristales
* Ventas de limpiadores

**Stakeholders y Usuarios**

**Stakeholders**

**Usuarios del sistema**

* Vendedores
* Dueño
* Usuario administrador del sistema

**Supuestos y Dependencias**

**Otras restricciones**

CRONOGRAMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Semana** | **Actividades** | **Entregables** |
| 1 | Análisis:  Control de Stock para óptica Jordan |  |
| 2 | Análisis:  Stock  Análisis de Visualización del Stock  Documentación (versión inicial):  DFD  Requisitos |  |
| 3 | Análisis:  Segunda serie reuniones (aclaraciones/mayores detalles)  Desarrollo:  Poder presentar la primera etapa de VSM |  |

RIESGOS

Aceptación del usuario final: El uso incorrecto (o uso incompleto) por parte del usuario final llevará al sistema a no proveer información confiable, llevando a una inadecuada atención a los clientes y a una falta de información para la gestión del negocio.